【中秦博展地块文物发掘劳务配合项目】采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标

完成中秦博展地块考古发掘所需的劳务配合、土方工作（含回填）及安全保卫工作。

二、采购标的概况

（一）采购项目名称：中秦博展地块文物发掘劳务配合项目

中秦博展地块文物发掘劳务配合项目位于陕西省西安浐灞生态区米秦北路以南、酒十路以西。中秦博展地块土地面积为22407.67m2。本次采购需求为中秦博展地块文物发掘劳务配合、土方工作及安保服务项目，该项目主要包括考古发掘所需的劳务配合、土方工作（含回填）及安全保卫工作。

投标人需具备以下资格条件：

1.具备省级及以上文物管理部门颁发的“配合建设工程考古勘探资格证书”。

2.投标人经验能力要求： 2018年1月1日至今考古文物发掘劳务配合合同1项及以上，时间以合同签订时间为准。

（二）采购数量及计量单位：

| 序号 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文物发掘古墓文化层深2米及2米以内的每平方米发掘费 | m2 | 245.52 |  |
| 2 | 文物发掘古墓文化层深2米至3米（含3米）的每平方米发掘费 | m2 | 36.76 |  |
| 3 | 文物发掘古墓文化层深3米至4米（含4米）的每平方米发掘费 | m2 | 28.46 |  |
| 4 | 文物发掘古墓文化层深4米至5米（含5米）的每平方米发掘费 | m2 | 7.5 |  |
| 5 | 文物发掘灰坑文化层深2米以内（含2米）的每平方米发掘费 | m2 | 203.75 |  |
| 6 | 文物发掘井文化层深2米以内（含2米）的每平方米发掘费 | m2 | 16.25 |  |
| 7 | 文物发掘井文化层深2米至3米（含3米）的每平方米发掘费 | m2 | 5 |  |
| 8 | 文物发掘井文化层深3米至4米（含4米）的每平方米发掘费 | m2 | 5 |  |
| 9 | 彩钢板封闭场区大门 | 项 | 1 |  |
| 10 | 暂列金 | 项 | 1 | 按照6万元填报并计入总报价，此费用属于采购人所有。 |

（三）最高限价：人民币700000元。

（四）交付时间：以考古发掘工期为准。

（五）交付地点：陕西省西安浐灞生态区米秦北路以南、酒十路以西。

（六）付款方式：无预付款，中标人按照每月完成实际工作量申报，经采购人核算后10个工作日内按照核算后当月产值的70%支付进度款，采购人付款前中标人提供等额正式发票，否则延期付款。

待合同约定的工作内容全部完成，提交结算书，经采购人核定完成，10个工作日内支付尾款，中标人提供等额正式发票后，否则延期付款。

结算方式：1、据实结算，即工作量（劳务配合及安保服务工作量依据《考古发掘工作报告》）乘以全费用含综合单价进行结算。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

说明：带“*”的要求，投标人不响应或负偏，则为无效投标。

完成满足文物发掘技术服务单位的劳动力组织安排，完成满足文物发掘相应的土方工作量，完成发掘现场的安全保卫工作，按照安全文明施工要求实施，并承担相应的质量、安全责任。中标人根据文物发掘单位需要配备劳动力，并派出专人进行管理，应做好满足文物发掘工作的安全防护措施（含对发掘中可能存在安全隐患的部位进行支护、加固等）、冬雨季防护措施，确保发掘过程中的人身安全，并承担相应的安全责任。考古发掘结束并结算完成后需回填发掘坑，土方回填工作由中标人完成，费用在报价中一并考虑。

发掘过程中，中标人应接受并配合采购人、发掘技术服务单位的工作安排，尽量缩短工期、降低成本，把对采购人基建工程的影响降低到最低限度。

发掘现场的安全保卫工作，由中标人负责，中标人承担安全保护责任，安全保卫人员应具备岗位证书。要求考古现场须设置安全保卫值守文物放置房、监控室、宿舍、办公室等临建房（或活动房搭建费中标人承担），并安排专职的保安人员，确保每天昼夜24小时轮流值守巡逻。考古工地还需设置必要的安全警示标志，安装监控预警设备等。

*项目负责人经验能力要求：2018年1月1日至今考古文物发掘劳务配合合同1项及以上，时间以合同签订时间为准。

报价要求（按照采购人暂定的工作量计算投标报价，为全费用含税单价及含税总价，按照附表格式填报）

| 序号 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 全费用含税综合单价（元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文物发掘古墓文化层深2米及2米以内的每平方米发掘费 | m2 | 245.52 |  |  |  |
| 2 | 文物发掘古墓文化层深2米至3米（含3米）的每平方米发掘费 | m2 | 36.76 |  |  |  |
| 3 | 文物发掘古墓文化层深3米至4米（含4米）的每平方米发掘费 | m2 | 28.46 |  |  |  |
| 4 | 文物发掘古墓文化层深4米至5米（含5米）的每平方米发掘费 | m2 | 7.5 |  |  |  |
| 5 | 文物发掘灰坑文化层深2米以内（含2米）的每平方米发掘费 | m2 | 203.75 |  |  |  |
| 6 | 文物发掘井文化层深2米以内（含2米）的每平方米发掘费 | m2 | 16.25 |  |  |  |
| 7 | 文物发掘井文化层深2米至3米（含3米）的每平方米发掘费 | m2 | 5 |  |  |  |
| 8 | 文物发掘井文化层深3米至4米（含4米）的每平方米发掘费 | m2 | 5 |  |  |  |
| 9 | 彩钢板封闭场区大门 | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 暂列金 | 项 | 1 |  |  | 按照6万元填报并计入总报价，此费用属于采购人所有。 |

在合同实施期间综合单价不因市场和政策性调价等因素的变化而变动。该固定结算综合单价包括（但不限于）人工费、土方工作费、安全保卫费、材料费、设备工器具费、管理费、措施费（支护、加固、临时设施、人员住宿设施、安全防护、冬雨季防护、安全看护棚及安全警示标志以及相应的材料费等）、风险费、利润、规费、税金，环保、市容、城管、公安等部门规定缴纳的有关费用及协调费用，按照规定采取维护市容、防止污染、防疫措施等费用，为全费用综合单价。

投标人自行踏勘现场，综合考虑场地内工作位置、结构、环境等条件，综合考虑满足文物发掘要求的劳务配合、土方工作（含回填）安保配合，综合考虑以上因素进行报价。

最高限价为70万元，暂列金6万元（暂列金按6万元计入总报价），投标报价超过最高限价视为无效报价。

最高限价中含采购人预留的6万元暂列金。 6万元暂列金为采购人所有。

六、采购标的的验收标准

按照文物发掘单位要求验收中秦博展地块考古发掘要求的劳务配合、土方工程（含回填）及安全保卫等工作，及发掘工作要求的其他内容。