西安交通大学2026年度工程设计服务遴选采购需求

- 项目概况

1.项目名称：西安交通大学2026年度工程设计服务遴选

2.服务期限：2026年1月1日-2026年12月31日

3.遴选中标单位数量：10家（合格供应商数N≤10家时，遴选N-1家供应商）

4.该项目最高限价是（设计费率限价3.5%，以合同价为取费基础）

5.交付时间：按照建设单位设计任务书要求在规定时间内完成工程施工图设计。

6.本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：其他未列明行业。

- 资格要求

1.建筑行业设计乙级及以上，或建筑行业（建筑工程）专业设计乙级及以上或综合资质甲级。

2.拟派项目负责人须具备一级注册建筑师执业资格。

3.与学校合作中，存在未按照行业规范、投标承诺、合同规定及建设单位要求履行设计职责情况的，不得参与本次遴选采购。

- 采购需求及服务要求

- 本项目为遴选西安交通大学修缮及装修工程施工图设计单位，负责修缮项目的施工图设计。本遴选只适用于单个项目设计服务费支出在50万元以内的项目，单个项目设计服务费超出50万元的另行提交采购。每家设计单位的年设计服务费总额原则上不超过100万元（由学校后勤保障部统计）。

- 本次遴选中标的设计单位，一般由校内单位依据设计单位资质所能承揽范围随机分配设计任务，分期分标段及跨年度实施的项目，原则上延续原设计单位，不受服务期限限制。对于存在特殊需求的修缮项目，校内单位可以根据实际情况选择本次遴选范围以外的其他设计单位。

- 对于使用改善基本办学条件资金等实施前需要评审的项目，供应商应无条件提供评审所需的设计图纸，并负责按照评审意见和实际实施需求对设计图纸进行调整，不另行增加费用。若遴选中标的设计单位所负责的教育部改善基本办学条件项目仅实施了项目评审环节，最终未实施，设计费用协商确定，不适用本次采购结果。

- 遴选中标的设计单位须按照校内单位要求在规定时间内完成工程施工图设计，协助校内单位完成工程项目全过程周期的相关工作，包括但不限于审图阶段、施工阶段对图纸的调整，及最终竣工图的交付。

5.遴选中标的设计单位须按照国家及地方的现行规范、标准执行，并执行最新版本《西安交通大学修缮改造工程项目管理办法》；设计单位须按建设单位提出的设计任务书，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责；

6.设计单位交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查意见做必要调整补充。设计单位按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向建设单位及施工单位进行设计交底，及施工过程中的设计配合的相关服务，处理有关设计问题和参加竣工验收；

7.投标人应承诺提供5-8套施工蓝图（实际数量依据建设单位需求提供），电子版1份；

8.设计单位需要更换项目负责人的，须在约定的期限内（一个月）提前书面通知建设单位，并征得建设单位书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行约定的职责。未经建设单位书面同意，设计单位不得擅自更换项目负责人。擅自更换项目负责人的，视情况处以1000元-5000元的罚金；

9.设计单位委派到工程设计中的设计人员应与投标时保持一致。设计过程中如有变动，须提前7天书面通知建设单位，取得建设单位书面同意方可更换。擅自更换的，视情况处以每人500元-2000元的罚金；

10.失职责任：因设计错误、漏项或缺陷给建设单位造成损失的，建设单位有权根据学校相关管理办法扣减项目设计费，扣减金额以该设计项目设计费为限。

11.采购人可根据项目工作需求，对供应商库进行补充。

12.各投标人递交投标文件即视为知晓并同意该说明。

四、设计单位负面清单及处理

设计服务单位在服务过程中，凡出现以下负面清单情况，即列入黑名单，取消设计单位在西安交通大学的永久招投标资格。

- 设计文件违反国家法规和行业规定。

- 因设计文件出现的错误导致结构、基础等安全问题造成人员伤亡和重大经济损失。

- 设计人员违反职业道德，私自串通设备和材料厂家从中牟利。

- 设计文件粗糙，描述不清，造成造价严重偏离投资或施工无法正常实施。

- 与建设方配合态度消极，设计周期拖沓，技术交底和项目实施中不能及时解决设计技术问题，验收及其他环节拒不配合。

6.其他国家法律法规明令禁止的或违法的行为。

五、费用及付款方式

1.费用：本项目为工程设计遴选，投标人自报设计费率。投标人须充分考虑本项目的特点，所报设计费率须包含前期设计资料的调研收集、方案设计、方案修改、初步设计（含设计概算）、施工图审图、后期配合服务等全部设计、服务内容的总费用；由于加固类修缮项目（含有加固设计内容的）涉及的内容和计算比较复杂，且设计单位承担的质量设计风险较高，所以加固类修缮项目的设计在普通修缮项目的基础中标费率上单独乘以1.5的系数；投标人应自行考虑图纸变更的风险，投标人应按照建设单位要求对方案、初步设计、施工图设计进行调整、变更，建设单位不再对任何调整、变更承担费用。本次投标的设计单位不考虑修缮项目类型，只报一个设计费率（即非加固类项目），最终设计中标费率为中标公司投标设计费率的平均值。

(1)、设计服务合同价=工程项目中标价（合同价）×设计中标费率（加固项目除外）。

(2)、设计服务合同价=工程项目中标价（合同价）×设计中标费率×1.5（加固项目）。

2.付款方式：工程竣工验收合格并经审计后一次性支付设计服务合同价款。