【2026年西安交大兴庆校区绿化养护服务】

采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

围绕学校“双一流”建设， 做好西安交大兴庆校区校园绿化草坪、绿篱、花坛地6米以下乔灌木及屋面绿化的养护服务工作。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，供应商应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：  物业管理   。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

采购项目中所含的磋商产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对磋商产品或其制造商有强制性规定或要求的，磋商产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的概况

（一）采购项目名称：西安交大兴庆校区绿化养护服务项目

（二）服务期限：标段一（文治路以北）： 12个月

标段二（文治路以南）：12个月、（教学二区）：7个月。

（三）最高限价：标段一（文治路以北）：人民币  76.8万  元；

标段二（文治路以南及教学二区）：人民币  49.2万元。

（四）服务时间：标段一（文治路以北）：2026年2月1日至2027年1月31日。

标段二（文治路以南）：2026年2月1日至2027年1月31日。

标段二（教学二区）：2026年7月1日至2027年1月31日。

（五）服务地点：  西安交大兴庆校区 。

（六）付款进度安排：

1.供应商单位需缴纳成交价款的10%作为履约保证金，合同期满，成交供应商如无因此项目引起的债权债务、投诉追责处罚及赔付、法律诉讼等行为，考核验收合格后，由供应商单位提出书面退款申请，甲方于15个工作日内退付，履约保证金不计利息。

2.付款方式：

(1)支付周期与依据：绿化服务费按季度支付，采购单位依据物业服务质量现场考核标准“月度考核、季度支付”的原则，结合季度综合考核结果向成交供应商支付费用。

(2)考核扣款规则：若月度考核结果存在需扣款情形，对应的扣款金额将在当季度费用支付时累计核算扣除。

(3)发票开具要求：成交供应商需在每季度末，根据双方确认的当期绿化服务费用金额，开具绿化服务费国家正式税务发票。

(4)款项支付流程：采购单位在收到合规的绿化收费票据后20个工作日内，以银行转账方式将款项支付至发票列明的成交供应商银行账户。

四、采购标的交付或者实施范围、地点及数量：

（一）服务范围：

1.标段一：兴庆校区校园内文治路以北区域。

2.标段二：兴庆校区校园内文治路以南及教学二区。

具体服务范围见下图中“一标段”区域

（二）采购标的交付或者实施的地点、数量；

1.项目实施地点：西安交通大学兴庆校区。

2.采购标的范围及内容

| 标段 | 范围 | 参考服务数据 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 草坪养护 （m²) | 绿篱养护(m) | 6米以下乔灌木养护（株） | 屋面绿化（m²) |
| 标段一 | 文治路以北区域 | 113080.40 | 6945.00 | 84336.00 | 6044.00 |
| 标段二 | 文治路以南区域 | 66115.44 | 3358.00 | 55146.00 | 3771.00 |
|  | 教学二区 | 10184.40 | 316.00 | 34.00 | 0.00 |

五、采购标的需满足的服务标准、要求、服务期限等要求

（一）以下所列服务均须尽量以机械化代替人员操作，提高劳动效率。

（二）绿化养护管理标准

绿化养护标准参照中国教育后勤协会《高等学校物业服务费用测算规范》（T/JYHQ0016-2023）（以下简称：高校物业服务规范）中人员配置和服务要求执行,在整体布局的前提下，保证其完整性、合理性，且具有一定的园艺水平和整体外观效果。校区内绿树成荫，四季有应时花卉，绿化季节分明。植物长势旺盛、无明显病虫害、花艳叶茂、绿地内干净整洁，各类设施完好。

1.绿篱和花卉管理标准

（1）整体效果要求

1）绿篱：长势良好，枝多叶茂，下部不光秃，无枯枝残叶，植株整齐一致。色块：植株生长健壮，枝叶繁茂；修剪及时，整齐一致，轮廓清晰，线条流畅，层次分明，缺株率≤ 3%。绿篱和花坛整形效果要与周围环境协调，增强园林美化效果。

2）绿地花卉：生长健壮，整齐一致，无病虫害，无残花败叶，适时开花，花多色艳。花坛轮廓清晰，无残缺，绿篱丛中无垃圾、无病枝枯枝和落叶堆积。花谢后及时将残花残枝剪去，常年开花植物要有目的地培养花枝，延长花期，保证景观效果。

（2）水肥管理

1）要根据植物的生长及开花特性进行合理灌溉。水分保持适当,植株无失水萎蔫和沥涝现象。

2）施肥：一般每年施肥≥4次，有机基肥≥2次，有机肥施肥量≥2.5kg/㎡。促进花芽分化，花芽分化后要适当追施磷、钾肥，使花多色艳花期长。肥料不能裸露，可采用埋施或水施等不同方法。埋施时挖穴或开沟，施肥后回填土、踏实、淋足水，禁止肥料裸露；补植有机肥施用量为≥3.5kg/㎡。

（3）修剪及除杂

1）灌木丛周边无杂草，松土深度≥15cm，并低于周围表土5cm。除杂松土时要保护根系，不能伤根及造成根系裸露，更不能造成黄土裸露。

2）树势均衡、外形轮廓清晰、外缘枝叶茂密；自然式灌木及自然式木本地被植物，每年修剪≥6次；造型式孤植灌木、片植规则式灌木及片植规则式木本地被植物，每年修剪≥10次。

3)灌木和花卉的修剪做到既造型美观又能适时开花，花灌木和草本花卉在花芽分化前进行修剪，应避免把花芽剪掉；对于大型灌木应根据生长情况组织冬秋季修剪，枝条冒顶高度不得高于20cm。

4)绿篱、色块严禁出现失修现象，枝条冒顶高度不得高于15cm；灌木球应按照造型要求进行修剪，严禁出现失修及冒顶现象；其他植物根据不同生态习性及景观要求，及时去除不符合造型的枝条。

（4）补植、更换：植物缺株≤3%，出现死苗，要在清理当天及时补植。补植的种类、规格与原来植株相同，以保证优良的景观效果。补植按照种植规范进行，施足基肥并加强浇水等保养措施，保证成活率达98％以上。对已呈老化或明显与周围环境不协调的灌木和花卉应及时进行更换，更换品种要事先征得绿化主管部门的批准。

2.乔灌木养护

（1）整体效果要求：

1)建立了应急预案，制定了相应防护与保护措施;对存在安全隐患的植物进行监测并处理及时;夏季、冬季植物防护措施落实;

2)对浅根性、树冠庞大、枝叶过密等抗风能力弱的乔木，需采取疏枝、支撑、扶正等防御措施;树木对人、车辆、市政设施、建(构)筑物等不构成安全隐患;

（2）整型修剪要求：

1)树势基本均衡，外形轮廓基本清晰，外缘枝叶基本茂密，已定形的乔木按既定树形完成修剪;未定形的乔木已确定整形方案，并逐步实施;行道树的树形保持良好;

2)整除乔灌木、花卉的病虫害、枯枝、下垂枝、徒长枝等，乔木保持行道树、景观树及其他树木整枝修剪应统一、美观、有型。灌木修剪后应高度一致，枝肥叶壮，株型良好，新长枝不超过20cm。

3)无影响定形和健壮生长的枝条; 乔木每年整形≥2次（6m以下区域树木），修剪(不含抹芽去蘖)≥3次，抹芽去蘖≥8次, 灌木修剪每年≥6次。

（3）水肥管理：

1)灌溉排水适时，水分保持适当，植株无失水萎蔫和沥涝现象;常绿乔木根部积水不超过12h，落叶乔木根部积水不超过24h。

2)每年施肥≥3 次，有机基肥≥2 次，施肥量符合要求;补植时施足有机肥，施用量相应增加至3倍。

（4）病虫害防治：

1)每年防治≥6次; 枝叶受害率≤5%，树干受害率≤5%。

2)每年松土与除草≥10次;树池内无杂草。

（5）补植、调整及其它要求：

1)清除死亡的乔木及时：树木缺株≤3%。

2)栽植季节，补植完成时间≤10天。

3)按照植物生长周期定期、定时喷洒药物每年≥2次，树木树干刷白≥1次，喷药前做好健康预防和告知。

3.草坪及地被植物管理标准

（1）整体效果要求

长势旺盛，叶片健壮，叶色浓绿，无枯黄叶。修剪及时，高度适宜，修剪后无草屑，剪口无撕裂现象。覆盖率≥98%，缺株率≤3%.无明显杂草。坪地平整，无坑洼积水，无秃斑，无板结现象。

（2）水肥及日常管理

1)要根据草坪植物的生长需要加强淋水和施肥，保证水肥充足，施用肥料的方法和用量要科学，防止过量或不均匀引起肥伤。在雨水缺少的季节，适时灌溉。景观草坪春秋季应在每周进行一次浇灌，夏季应在两天进行一次浇灌。保证土壤表层5～7cm范围内土壤墒情良好。

2)在春季应对景观草坪浇灌返青水；冬季必须对景观草坪浇灌防冻水。

3)施肥：在植物休眠期及返青期间应增加淋水施肥，适当进行根外追肥，使草坪保持优良的长势。每年施肥≥4次，有机基肥≥2次，有机肥施肥量≥2.5kg/㎡; 补植时施足有机肥，施用量≥3.5kg/㎡。

4)除草、松土：及时清除杂草，方法合理彻底。草坪纯度标准为：杂草面积不超过2m²/块草坪。由于植物生长、受践踏、土壤板结等需要松土的，要采用打孔疏松、切割等措施，利于草坪生长，景观草坪每年≥2次。

5)补植：对破坏或其它原因引起死亡的草坪植物应及时补植，补植完成时间≤3d。使草坪保持完整，无裸露地。补植要补与原草坪相同的草种，适当密植，补植后加强保养，保证一个月内覆盖率达≥98％。

（3）植物修剪

草坪及草本地被植物长势、景观功能正常; 观花地被植物，须在开花后适当压低，适当修剪；草坪要考虑季节特点和草种的生长发育特性，草坪高度控制适宜，高度基本一致，边缘基本整齐圆滑;草高度不超过20cm（麦冬草、红花草除外），枯黄叶片要及时清理。草地与路（花）基、色块的分界宽度不超过8cm；分车绿化带的草坪植物不得超出路基外缘；对于已经老化部分予以更换。草本地被植物每年修剪≥6次; 草坪每年修剪≥9次。

（4）病虫害防治要求：

1)草本地被植物基本无杂草，每年松土与除草≥12次; 草坪杂草率≤3%;

2)病虫害防护每年防治≥8次; 枝叶受害率≤5%;受害面积≤5%。

4.竹类植物养护管理标准

（1）整体要求：

1)景观效果良好，林相完整，种植形式统一均衡;植株生长良好，竹丛基本通风透光良好，竹鞭无明显裸露;老竹、新竹生长数量比例适当;

2)无枯黄、枯死、病虫枝叶; 枯死竹≤3%。

（2）整形修剪：

1)整形与修剪、间伐或间移合理;无枯死竹、开花竹、病虫竹及超出范围和影响景观效果的植株;无密笋、病虫笋、细弱笋;

2)冬季积雪时，无断梢、劈裂折断和翻篼。

（3）水肥管理：

1)灌溉排水适时，基本无积水；

2)每年施肥≥4次，有机基肥≥2次，有机肥施肥量≥2.5kg/m; 补植时施足有机肥，施用量≥3.5kg/㎡。

（4）病虫害防治：

1)每年防治≥6次;

2)竹叶受害率≤5%;

3)竹梢、竹杆受害面积≤5%;

（5）补植要求：

1)补植与调整及时，林相完整，枯死株、破损竹≤3%;

2)补植完成时间≤3天。

5.绿地设施维护要求

绿地设施包括喷灌、护栏、移动花钵等景观设施。

（1）喷灌设施：保护绿化供水设施，保持喷洒正常、开关灵活、管道无漏水。

（2）护栏

护栏要保持整洁完整，定期清洗，严禁有倾斜的现象，被损坏的要及时修补。遇到节日庆典和大型活动应派专人定时定点进行清洗和维护。

（3）移动花钵

花钵内的植物生长旺盛，株形优美，叶片、叶色正常，无病虫害，开花植物要及时清理残花和残枝。花钵表面整洁无垃圾和杂物，钵体无乱划、乱画等现象。

6.植物保护工作要求

（1）工作原则

通过日常精心养护，增强植物抗病虫害能力。要及时做好病虫害的防治工作，坚持预防为主，防治结合的植保方针。早发现早处理，采取综合防治、化学防治、物理人工防治和生物防治等方法防止病虫害蔓延和影响植物生长。尽量采用生物防治的办法，以减少对环境的污染。用化学方法防治时，喷药一般要在晚上进行；药物品种、药剂用量及对环境的影响，要符合环保的要求和标准。同时严格按照工作流程进行，严禁无防护措施进行化学防治操作。

（2）作业要求

1）根据测报制定长期及短期防治方案。及时、准确、彻底防治病虫害发生。植物枝、干、叶均无明显病虫害危害痕迹。全年病虫发生率控制在5％以下；不得出现病虫害大规模爆发现象。严禁出现因管理不善而造成的生理性病害（例如：缺水或受涝造成的植物枯死；缺肥或施肥不当造成的生理性黄叶、落叶、小叶等；农药药害造成的枯叶、黄叶、落叶）。

2）禁止使用高毒农药，药剂配比必须符合规范。喷药时应该设立警示标志，道路绿地警示标志设立密度应在50m—100m范围为宜。

3）对于不耐寒植物必须进行必要的防护措施，冬季对于植物上积雪应立即清除。

4）加强校园树木定期巡查养护，发现病树、死树须第一时间报告采购方，严禁瞒报、谎报；对于存在安全隐患的树木，应及时采取支撑加固措施；极端天气期间，需强化绿化树木的加固、排水、抗旱、防火防护工作。

7.绿化管理工作要求

（1）依法严格执行绿化管理条例，加强人员巡查，绿地不被侵占，绿地完整。保护绿地内的花草树木不受损害，对任何侵占和破坏行为要加以制止并及时报告绿化管理部门。

（2）建立了应急预案，制定了相应防护与保护措施;对存在安全隐患的植物进行监测并处理及时; 树木对人、车辆、市政设施、建(构)筑物等不构成安全隐患。

（3）对浅根性、树冠庞大、枝叶过密等抗风能力弱的乔木，需采取疏枝、支撑、扶正等防御措施; 夏季、冬季植物防护措施落实， 夏季树体无灼伤，冬季无冻害。

（4）日常养护人员必须身着工装，并且严格按安全生产规范进行操作。日常养护操作过程中，应按照安全操作要求配备警示及安全防护设备。

（5）应有科学合理的养护计划，并于每周的周五；每月28号；每年12月5号前；向主管单位报送详细的周、月、年养护工作计划及总结。

（6）绿化植物未经采购方批准，不得私自移植移栽，更不得移出校外。

（7）保护校区内绿化资产，珍贵树木、花木应建档挂牌，重点养护，建立健全绿化养护技术档案，以备查验。

（8）绿化养护过程中产生的绿化垃圾，及时清运至校内垃圾转运站，不得出现大面积绿化垃圾积存现象。

（9）积极配合做好劳动育人课程的开展工作。授课人员需具备相关教育背景或丰富的劳动技能培训经验，能充分胜任教学指导工作；具备良好的职业道德和敬业精神，严格遵守学校的规章制度，无不良记录；具备良好的团队协作能力，与学校教职工、其他课程工作人员密切配合。免费提供课程所需要的工具、材料和服务保障支持。

（10）积极配合做好重大节假日、校庆及学校重大活动期间校园南北门花卉的摆放及校园内露地草花的更换。

（11）积极配合完成学校其他绿化方面的工作。

（六）设备要求

本项目需中标方针对招标服务内容提供以下设备：

中标方须配置绿化养护所需必备的设备、工具和用具，包含但不限于：洒水车、绿篱机、割灌机、喷药机、剪草机、移动喷灌设备、修枝剪等。

（七）服务期限

所有区域招标服务期限见下表。

| 标段 | 服务范围 | 起始日期 | 截止日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标段一 | 文治路以北区域 | 2026年2月1日 | 2027年1月31日 |
| 标段二 | 文治路以南区域 |  |  |
|  | 教学二区 | 2026年7月1日 |  |

六、采购标的的履约验收标准

（一）同上第五项中服务标准、要求。

（二）物业服务质量月现场考核标准，见后附件一、附件二。

物业服务质量现场考核最终结果以绿化养护考核分数总和后按百分制折算。

（三）每月服务质量考核分数=月现场考核评分-媒体曝光总扣分+表扬总加分-事故赔偿总扣分+服务创新总加分+各类荣誉总加分。

（四）有责扣分：采购单位受理的当面及电话有责投诉每件次扣1分；网络信息平台受理有责投诉每件次扣2分；媒体曝光视情每件次扣3分。

（五）各类加分：采购单位表扬每件次加1分（采购单位有书面或锦旗）；经核实的媒体表扬每件次加3分；有一定影响力的服务创新视情每项次加2分；荣获市级区级荣誉每项加2分，部级及以上荣誉每项加5分。

（六）自查报告要求：

1.供应商需每月开展绿化养护服务自查工作，自查内容需全面覆盖本项目服务标准、要求及现场考核指标，重点核查植物长势、病虫害防治、设施维护、安全作业等核心环节。

2.每月25日前，供应商须向采购单位提交书面自查报告，报告应包含自查结果、问题整改措施、整改完成时限及佐证材料（如现场照片、记录表单等），不得隐瞒问题。

3.采购单位将结合自查报告开展现场考核，若发现自查报告与实际情况不符、隐瞒问题未上报的，每次扣3分；未按规定时间提交自查报告的，每次扣2分；自查整改完成率未达 100%的，按未整改项每项扣1分。

（七）根据《评分标准》所列标准要求和评分细则，对绿化服务当月服务质量评定级别分为：

优（综合评分≥90分）；

良（80分≤综合评分＜90分）；

合格（70分≤综合评分＜80分）；

不合格（综合评分＜70分）。

（八）以下标准作为服务费的支付依据。根据合同条款,进行服务费用的支付及相应处置：

1.月考评结果

综合评分达到“优”（综合评分≥90分），全额支付月服务费；

综合评分为“良”（80分≤综合评分＜90分），当月服务费扣减1%-4%；

综合评分为“合格”（70分≤综合评分＜80分），当月服务费扣减5%-8%；

综合评分为“不合格”（综合评分＜70分），当月绿化服务费扣减5%-8%，并终止服务合同，采购方不承担任何责任。

2.未经甲方同意，成交供应商不得更换响应文件中承诺的项目经理。确有特殊情况须提前一个月书面报备人员变更信息，征得采购单位的同意方可变更。如有违背，采购单位将扣除合同款5万元/次。

3.每月考核期间，实际在岗人数与响应文件承诺人数相比较，缺少人数达1%，扣减当月合同款1%（如有小数，进位取整数）；缺少人数达2%，扣减当月合同款2%，以此类推。

七、采购标的的其他技术、服务等要求。

（一）成交供应商在履行合同期内，须接受采购单位的监督管理（提供承诺书）。

（二）人员要求：

（1）人员配备满足核心要求：一标段人数≥12人；二标段≥10人；一线养护人员≥95%。成交供应商须合法用工，所有参与合同约定绿化服务的乙方从业员工均须在65周岁以下，超过65周岁以上的人员，不得参与本合同约定的物业服务工作，否则视为不符合用工要求。项目管理人员、绿化人员等各类工作人员统一着装、佩戴标志上岗。服务人员须持磋商文件中承诺的相应类别资格证上岗服务。

（2）供应商负责对员工的日常管理，对员工安全、意外、工伤、事故、劳动合同关系负完全责任

（三）因成交供应商原因造成采购单位重大经济损失、重大负面影响，采购单位有权单方中止合同并追究成交供应商相关经济及法律责任。

（四）“2026年西安交大兴庆校区绿化养护服务标段一”、“2026年西安交大兴庆校区绿化养护服务标段二”是兴庆校区绿化养护服务二个部分。供应商可以兼投，但标段一、标段二之间不可兼中。按照一标段、二标段顺序依次确定中标供应商。

（五）成交供应商在合同期内，应为用于本项目的各种服务车辆、各类设备、各类人员购买意外伤害险、意外伤害责任险等相应险种及其他必要的保险，并需在中标即日起一个月内，向采购单位提交上述项目对应的完整保险单及购置凭证，供采购单位留存备查；合同期内保险需持续有效，若保险到期需提前完成续保并及时更新凭证。

八、技术方案（供应商自行编写，包括技术服务方案等，服务承诺及保证措施、增值服务承诺）

九、本采购需求中提到的盖章，均指加盖相应的数字签章。

附件一：一、二标段物业服务质量现场考核标准（绿化养护）

物业服务质量现场考核标准（绿化养护）

| 考核日期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被考核单位 |  |  |  |  |
| 参加考核人员 |  |  |  |  |
| 内容 | 分项指标 |  | 分值 | 得分 |
| 乔灌木养护管理 （15分） | 及时进行整型修剪、支撑、扶正、浇水、除草等，发现一次没有完成扣1分，未按照植物生长特性进行整型修剪，没发现一处扣2分 |  | 5 |  |
|  | 病虫害防治不及时，造成树木病虫害大面积蔓延或死亡，发现一株扣2分 |  | 5 |  |
|  | 对于正常死亡苗木没有及时上报，经同意后没有及时进行清理，发现一处扣1分；未在规定时间内进行补栽，发现一处扣2分 |  | 5 |  |
| 绿篱养护管理 （10分） | 绿篱应不定期进行整型修剪，修剪后高度一致、平整有型，新长枝不超过20公分。发现一处扣1分 |  | 3 |  |
|  | 绿篱死亡或损坏，须适时进行补栽，每30m内绿篱损坏不超过1m。发现一处扣1分 |  | 5 |  |
|  | 定期做好浇水、施肥管理工作，植物生长旺盛，株型优美，发现一处扣1分 |  | 2 |  |
| 植保工作（10分） | 按植物生长周期定期、定时喷洒药物，喷药有计划，工作中有详细记录，每年落叶后、发芽前应进行重点喷药，每次进行大面积喷药时，喷药应全面不留死角，讲求实效，无病虫害率应达95%以上。发现一处病虫害扣1分 |  | 5 |  |
|  | 药物管理、使用科学、合理，符合相关规范，发现一次扣1分 |  | 5 |  |
| 草坪养护管理 （20分） | 绿篱、草坪基本无杂草生长（杂草面积每50m²不超过2㎡），发现一处扣1分 |  | 5 |  |
|  | 草坪草高不超过15公分 （麦冬草除外），发现一处扣1分 |  | 5 |  |
|  | 发现草坪死亡、损坏、缺损，须及时进行补栽，草坪内的地表裸露每50m²不超过2m²，发现一处扣1分 |  | 5 |  |
|  | 草坪地内喷灌系统、护栏设施完好、使用规范，发现损坏一处扣1分 |  | 5 |  |
| 综合管理（35分） | 养护管理工具配备合理，规范使用，绿化垃圾清理及时，发现一次扣1分 |  | 3 |  |
|  | 组织架构明确，分工明确，按合同条款配备人员；未按要求每次扣1分 |  | 5 |  |
|  | 建立、健全各项规章制度（《员工管理制度》、《安全管理制度》、《检查考核制度》、《奖惩制度》、《报告制度》、《自查管理制度》等）；建立各类台账、记录（含自查报告、整改记录），确保内容齐全、填写规范，少一项制度或一类台账/记录扣1分；自查报告未按规定时间提交、内容虚假隐瞒问题、整改措施未落实的，每项分别额外扣2分、3分、1分。 |  | 4 |  |
|  | 工作态度端正，能积极主动配合及执行甲方安排的其它工作； |  | 3 |  |
|  | 穿工作服、戴工号牌，整体形象干净、整洁，使用文明用语，态度和蔼，礼貌待人；未做到扣1分； |  | 5 |  |
|  | 上班期间严格遵守工作纪律，不抽烟、喝酒、睡觉、闲聊、玩手机电脑等与工作无关的事情，认真做好各项工作记录。出现每次扣0.5分 |  | 2 |  |
|  | 积极配合甲方的劳动育人课程开展，并提供相关的工具、材料及服务保障，，一次未完成扣1分 |  | 2 |  |
|  | 未经甲方同意，私自进行苗木伐除、移植，出现一次扣2分 |  | 4 |  |
|  | 严格执行绿化管理条例，加强人员巡查，绿地不被侵占，绿地完整。保护绿地内的花草树木不受损害，对任何侵占和破坏行为不清楚、不制止，发生一次扣2分 |  | 4 |  |
|  | 物品摆放规范、有序；养护工具、植保用品等管理规范；未按要求做扣1分 |  | 3 |  |
| 投诉 （10分） | 由于管理不善，或服务人员工作不达标，经过核实的有责投诉事件，每投诉一起扣5分。 |  | 10 |  |
| 总分 |  |  | 100 |  |

附件二  一、二标段磋商附表

## 一、绿化服务磋商报价表

| 价格 内容 | 单价 （元/平方米） | 合计（元） |
| --- | --- | --- |
| 绿化养护(一标段) |  |  |
| 绿化养护(二标段) |  |  |
| 总计（小写） |  |  |
| 总计（大写） |  |  |

供应商全称(盖章)

年    月    日

## 二、绿化管理服务费测算全过程及成本费用测算书

| 金 额 内 容 | 金额（元） |
| --- | --- |
| 人员费 |  |
| 设备折旧费 |  |
| 材料费 |  |
| 税金 |  |
| 管理费 |  |
| 利润额 |  |
| 规费（五险一金等相关规费） |  |
| 总 计 |  |

供应商全称：（盖章）

年    月    日

三、供应商基本情况及管理业绩

| 企业基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业所在地 |  |  | 企业注册时间 |  |  |  |  | 资质等级 |  |  |
| 企业管理经验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 名称 |  | 坐落 地点 | 项目 类型 | 管理 面积 |  | 接管 日期 |  | 达标创优情况 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 获得称号年份 | 所获称号 |
| 注：企业达标创优情况不包含已取消的称号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表后须附相关合同复印件（加盖公章），此表可扩展（如信用等级），合同中应包括不限于合同金额、买卖双方名称及盖章。提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不得分。

供应商全称：（盖章）

年    月    日

## 四、拟派驻项目经理情况

| 项目经理管理经验 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | （一寸照片） |
| 主要管理经验 | （项目经理姓名） 同志为（绿化服务企业）人员，担任过 项目的项目经理，该项目名称 ，项目服务时间： 年 月至 年 日，项目类型为 。 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

注：须提供拟派驻项目经理学历证书复印件、投标截止日期前12个月内至少连续6个月缴纳社保的证明、业主相应管理单位出具的2年及以上绿化养护服务项目管理经验（服务内容包括但不限于保洁、秩序、维修、客服）的证明函等相关材料。

供应商名称（盖章）：

年    月    日

## 五、各专业管理人员、主要专业技术人员情况

| 各专业管理人员、主要技术人员资历 |  |
| --- | --- |
| 姓名 | 上岗资格证书 |
| 备注 |  |

注：需提供各专业管理人员、主要技术人员上岗资格证书、开标前12个月内至少连续6个月缴纳社保等相关材料复印件，并加盖企业公章。

供应商全称：（盖章）

年    月    日

## 六、人员配备表

| 类别 | 岗位设置 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 岗位名称 | 岗位人数 |  |
| 管理人员 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |
| 绿化养护服务 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |
| 其他 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |
| 合计 |  |  |  |

注：本表可以按相同格式扩展。

供应商全称：（盖章）

年    月    日

## 七、拟投入的主要技术设备表

| 序号 | 技术或 设备名称 | 型号规格 | 单价 （元） | 数量 | 总额 （元） | 国别 产地 | 制造年份 | 额定功率(KW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商可以根据企业经营状况及对本项目实地踏勘情况填报设备，此表格可以扩展。

供应商全称：（盖章）

年    月    日