创新港校区学生生活E区1期全过程审计

采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

西安交通大学拟选取承担创新港校区学生生活E区1期全过程审计服务供应商（社会中介机构），对该项目设计勘察阶段、招标阶段、施工阶段及竣工结算全过程监督与评价。

项目概况：本项目总投资61060.09万元，建安费约54954万元，总建筑面积90160平方米，其中地上72560平方米，地下17600平方米,包含两块用地（E地块和F地块）。E地块总建筑面积为45080平方米，其中地上建筑面积36280平方米，地下建筑面积8800平方米。建筑地上8层，地下1层，项目为学生宿舍楼，地上功能为学生宿舍、自习室、电子阅览室及生活配套用房等，地下功能为配套设备用房、机动车库（含人防）等。除E地块的地下空间内增设有换热站、消防水池、消防水泵房和生活水泵房外，F地块与E地块的建筑规模、功能基本一致。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：   其他未列明行业    。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

中华人民共和国建设工程相关法律、各行政主管部门颁布的建设工程相关法规、规章和规范性文件、行业主管部门颁布的相关规范性文件、委托方单位内部的建设工程规章制度及工程相关资料等。

三、采购标的概况

（一）采购项目名称：   创新港校区学生生活E区1期全过程审计

（二）采购数量及计量单位：    1家供应商

（三）最高限价：人民币     138万   元。

（四）交付时间：合同签订后    约1460   天内。

（五）交付地点：           西安交通大学创新港校区          。

（六）付款进度安排： 中标供应商进驻现场后，预付基本审计费的30%，工程主体封顶后，再支付基本审计费的30%，剩余审计费待出具正式工程结算审计报告后一次结清。（基本审计费：暂按施工单位中标价（扣除暂列金和暂估价后）作为计算基数，乘以成交基本审计费率计取）。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

（一）审计服务供应商承担的服务期限、服务内容及服务范围

1、服务期限

签订合同之日起至审计服务完成为止。

2、服务内容

建设工程全过程审计及协助采购人完成相关工作，具体详见附件。

- 服务范围

对项目设计勘察阶段、招标阶段、施工阶段及竣工结算进行全过程审计及协助采购人完成相关工作。

（二）相关要求

1、工作规范性要求

严格遵守国家法律法规和学校相关规定，遵守职业道德规范，遵照客观、公平、公正的原则开展审计业务；

未经学校批准，不得以任何形式将已接受的审计任务再委托给其它审计机构；

严格执行审计准则和规范，具有严格的审计质量保证措施，确保能真实、准确、完整地反映和记录项目审计的情况，并对审计结论及审计报告的真实性、准确性、合法性负责；

在约定的期限内向委托方出具审计结论及审计报告，并妥善保存审计工作底稿；不得提供不实或内容虚假审计结论和审计报告；

在审计过程中，发现项目中存在违法违规行为或可能影响审计工作顺利开展的重大事项，应及时向委托方报告；

对审计过程中知悉的所有事项负有保密责任，不得向任何第三方泄露；若审计工作人员与被审计单位有利益关系或可能影响公正性的其它关系，应主动申请回避，不得承担对该单位的审计业务。

2、管理及考核要求

供应商如发生合并、分立、注销，机构名称变更，以及负责人、联系人变更等情况，应在变更完成后5个工作日内书面通知委托方；

供应商自身若发生重大失误或出现其他重大问题，造成可能影响到被委托事项的正常开展，委托方有权终止其审计服务资格，因供应商原因给委托方造成损失的，供应商应承担赔偿责任；

供应商在提供审计服务、接受日常监督管理和考核评价过程中出现违法违规情况，包括但不限于随意简化审计程序，审计报告严重失实，审计结论不准确且拒绝进行重新审计或纠正，存在重大错漏等违反职业道德，弄虚作假、串通作弊，以及其他损害委托方或被审计单位的权益情况，或因机构变更、人员变动、内部管理等原因不能按要求开展审计业务时，委托方将依据有关规定和管理要求对其做出相应处理，包括但不限于提出整改、酌情扣减或拒付审计费等。如因供应商原因导致涉及法律诉讼等，供应商应当承担相应法律责任。

3、工作内容规范性要求

接受审计任务后供应商需提供详细可行的审计工作方案；

按照本行业公认的业务标准和道德规范，做出承诺；

项目审计需执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，披露项目存在的问题，对审计资料内容的真实性、准确性、完整性进行核查和验证，确认被审计资料是否存在虚假记载，出具审计结论和审计报告；

对本次审计不存在误导性陈述或重大遗漏做出承诺；

4、供应商资格要求

除采购文件中规定的资格要求外，供应商还需要提供承担项目审计的项目负责人须具备国家一级造价工程师执业注册证书并在本单位注册；

不接受联合体。

5、供应商需提供的人员证明文件（均须加盖单位公章）

人员信息表，包括法定代表人、被委托人、项目负责人、审计人员等（姓名、性别、年龄，职称、资格证书、从业年限、奖惩情况等）；前款所列人员的身份证复印件及相关资格证书复印件，原件备查。

（三）审计费报价和计取、最高限价

1、审计费报价

供应商应充分考虑国家现行规范要求，以及自身情况自主报价。本次商务报价按费率形式填报，此报价视为发包内容的全部费用。

报价表

| 公司名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本审计费率（‰） |  | 审计成果费率（%） |  |
| 服务期限 |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |

注：请在服务承诺处加盖公司公章或由被授权人签名。

2、审计费计取方法

最终审计费：基本审计费+审计成果费

基本审计费：按项目结算送审总金额*成交基审费率计取

成果费：按核减金额*成交成果费率计取（核减金额：结算送审金额减去结算审定金额后的正差）。

3、最高限价计算

审计费报价不得高于招标最高限价，若高于招标最高限价认定为无效响应，不得参与投标。最高限价以54954万元为计算基数，计算公式如下：

基本审计费=计算基数×投标基本审计费率

审计成果费=计算基数*10%×投标审计成果费率

审计费报价=基本审计费+审计成果费

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

服务响应时间：接到电话后4小时内给予明确答复，需在24小时内给出合理解决方案。

六、采购标的的履约验收标准

严格执行国家法律法规和学校相关规定，遵守审计准则和规范，在约定的期限内向委托方出具审计结论及审计报告，对其真实性、准确性、合法性负责。

附件

全过程审计主要内容

社会审计机构遵照国家和陕西省建设工程有关的法律法规，认真履行全过程审计工作职责，对咨询意见承担相应法律、经济责任，其主要工作如下：

- 成立全过程审计项目组，制订审计实施方案，方案包括项目负责人、人员安排、工作计划、技术手段和方法、工作制度、工作进度等内容；

- 依据项目规模、进度要求，设定长期驻场专业技术人员，坚持驻场审计，参加现场相关会议，掌握工程整体情况，独立取证形成详细的过程记录。对发现的问题及时向审计处汇报，提出审计意见及建议；

- 参加审计处每月审计例会，及时提交审计月报；

- 对工程立项、投资估算、设计概算、工程量清单最高限价（编制与审核）、投标报价、经济洽商、工程进度款支付、设备材料价格、设计变更、工程签证、索赔费用、隐蔽工程、竣工结算等事项审计，提供审计意见或咨询意见；

- 清单最高限价编审完毕后，审查和评价项目管理情况，提出审计建议和意见，出具阶段性审计报告；工程竣工验收合格后，审查竣工结算资料的完整性、有效性和准确性，出具结算审计报告。

- 对全过程审计进行全面总结，并向审计处出具审计工作总结报告。

- 审计处交办的其他工作。